Zmluva o dielo č. 4/2019

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Spojená škola

Tokajícka 24, 821 03 Bratislava

v zastúpení: 	RNDr. Miroslav Marušic, riaditeľ školy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 	SK21 8180 0000 0070 0047 3504

IČO:  		30866499

DIČ:  		2022233719

(v ďalšom objednávateľ)

Zhotoviteľ:

MEGAWATTEAM s.r.o.

Nevädzová 2/A, 821 01  Bratislava

v zastúpení: 	Peter Asztaloš, konateľ

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 	SK7911000000002622034503

IČO:		35947951

DIČ: 		SK2022036687

Mobil: 	0910612644

(v ďalšom zhotoviteľ)

Čl. II

Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je demontáž starých, obstaranie a montáž nových svietidiel v počte 84 ks v 14-tich určených učebniach Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave v zmysle cenovej ponuky doručenej 30.8.2019, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví dielo vrátane dodania všetkého materiálu, zabezpečenia dopravy a upratania priestorov, v ktorých vykonával elektroinštalačné práce, a ktoré pri zhotovení diela využíval.

Čl. III

Termíny a miesto plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať celé dielo v rozsahu Čl. II tejto zmluvy a v požadovanej kvalite vrátane odstránenia zistených závad do 30.09.2019.

- Objednávateľ sprístupní priestory pre účel dohodnutých prác do 23.09.2019.

Čl. IV

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

- Celková cena diela (zhotoviteľ je platcom DPH) je stanovená dohodou zmluvných strán v sume 7.002,50 Eur (slovom –sedemtisícdve-eurá a -päťdesiat- centov) bez DPH, t. j. –8.403,-eur vrátane DPH.

- Cena diela je stanovená v súlade s cenovou ponukou zo dňa 30. 08. 2019 (príloha č. 1).

- Cenu diela uhradí objednávateľ na základe predloženej faktúry v čase jej splatnosti.

- Faktúra bude vystavená a doručená zhotoviteľom objednávateľovi až po odovzdaní a prevzatí diela.

- Súčasťou podmienok pre vyplatenie diela je spísaná zápisnica zmluvných strán o odovzdaní a prevzatí diela a o odstránení prípadných nedorobkov.

Čl. V

Záručné a servisné podmienky

- Zhotoviteľ poskytuje na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, záruku 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia.

- Zhotoviteľ je povinný reagovať iba na písomnú reklamáciu objednávateľa a následne po jej obdržaní dohodnúť s objednávateľom spôsob a  lehotu odstránenia reklamovanej vady  v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 30 dní.

- Počas doby uvedenej v bode 1. tohto článku je každá záručná oprava, resp. výmena komponentov bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, resp. neodborným užívaním diela objednávateľom, alebo živelnou pohromou.

Čl. VI.

Podmienky zhotovenia diela

- Zhotoviteľ je povinný realizovať všetky práce v súlade s predmetom zmluvy v predpísanej kvalite podľa platných noriem SR.

- Pri nedodržaní kvality, meškaní s prácami, alebo opakovanom nedodržiavaní zmluvných podmienok, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť.

- Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných do vybraných objektov objednávateľa počas realizácie diela a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

- Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za prípadné škody ním spôsobené objednávateľovi počas realizácie diela.

- Akékoľvek mimoriadne skutočnosti, hlavne vo vzťahu k termínom realizácie prác, ich rozsahu a kvalite je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu.

Čl. VII

Sankcie

- V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy zhotoviteľ zníži dohodnutú celkovú cenu za kompletné dielo o pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

- V prípade oneskorenej úhrady faktúry je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

- Zmluvu je možné zmeniť len obojstranne odsúhlasenými a písomnými dodatkami tejto zmluvy.

- Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami obchodného zákonníka.

- Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

- Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo  zmluvných strán dostane po dva exempláre.

V Bratislave 16. 09.

2019

………………………………………..		             ………………………………………

zhotoviteľ						       objednávateľ